X:s projekt

Bakgrund:
Sami sa att det alltid är bra att ha open-source projekt i sitt cv. För då vet företag att man är engagerad och vill bidra till branschens utveckling.
Syfte och mål:
Syftet med mitt projekt är att utvecklas och lära mig mer om Wordpress och på så sätt bredda mitt cv och öka mina möjligheter för framtida jobb.
Målet med detta projekt är att skapa ett användare vänligt Wordpress tema som är snyggt och stilrent men som inte kostar en förmögenhet.
Målgruppsbeskrivning:
Min målgrupp är företag/privatpersoner som inte har råd eller inte vill betala för en hemsida.

Aktivitet och tidsplan:
bygget av temat 120h
20h Design
48h F-End
52h B-END
implementering och bugg fix 40h

Tidsestimat:
design
hitta inspiration: 1dag
Photoshop skiss: 2 dagar

Front-end
Css: 3 dagar
Jquery/java: 2 dagar
fixa det sista med responsive design : 1 dag
Back-end,
bygga in sidan till ett wordpress tema: 1 dag
bygga in funktionaliteten: 2/3 dagar
bugg fix: 1 dag
fixa admin gränssnitt tar det den resterande tiden så får jag se hur mycket jag hinner lägga in.

Teknikval:
Jag ska använda mig av Wordpress och css-ramverket Bootstrap. Kan även dyka upp andra verktyg som jag hittar på vägen.